LISA

Mulgi Vallavalitsuse

09. märtsi 2021. a

korraldusele nr 202

**MULGI VALLA 2021 AASTA HANKEPLAAN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jrk nr** | **Riigihange nimetus** | **Hankelepingu eseme kirjeldus** | **Tehnilise kirjelduse koostaja** |  | **Hankemenetluse liik** | **Riigihanke algatamise eeldatav väljakuulutamise aeg** | **Eeldatav hankelepingu täitmise periood** | **Hankelepingu väljamakse kuupäev** |
| 1. | Karksi-Nuias Rahumäe 2a hoonerekonstrueerimine | Ehitustööd | Abivallavanem/valdkonnajuht  Dmitri Orav |  | Alla lihthanke piirmäära jääva hanke menetlus | Mai | 4 kuud | Eelarve |
| 2. | Abja-Paluojas Pärnu mnt 8 renoveerimine | Ehitustööd | Abivallavanem/valdkonnajuht  Arvi Meidla |  | Alla lihthanke piirmäära jääva hanke menetlus | Mai | 4 kuud | Eelarve |
| 3. | Abja lasteaia toidulifti paigaldus ja renoveerimistööd | Ehitustööd | Abivallavanem/valdkonnajuht Arvi Meidla |  | Alla lihthanke piirmäära jääva hanke menetlus | Juuli | 2 kuud | Eelarve |
| 4. | [Mulgi valla Halliste piirkonna teede remonttööd](https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1795152) | Teetööd | Halliste piirkonna majandusnõunik |  | Alla lihthanke piirmäära jääva hanke menetlus | Aprill | 6 kuud | Eelarve |
| 5. | [Mulgi valla Karksi piirkonna teede remonttööd](https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1795152) | Teetööd | Abivallavanem/valdkonnajuht  Dmitri Orav |  | Alla lihthanke piirmäära jääva hanke menetlus | Aprill | 6 kuud | Eelarve |
| 6. | Polli Hooldekodu ehitustööd | Ehitustööd | Abivallavanem/valdkonnajuht  Dmitri Orav |  | Alla lihthanke piirmäära jääva hanke menetlus | Mai | 4 kuud | Eelarve |
| 7. | August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi investeeringud | Ehitustööd | Abivallavanem/valdkonnajuht  Dmitri Orav |  | Alla lihthanke piirmäära jääva hanke menetlus | Mai | 4 kuud | Eelarve |
| 8. | Mõisaküla hoolekandekeskuse ehitamine | Ehitustööd | Mõisaküla piirkonna majandusnõunik |  | Riigihange | Veebruar | 10 kuud | Eelarve |