„Tolmutõrje 2026“ hanketeade

Mulgi Vallavalitsus (edaspidi Hankija) kutsub Teie ettevõtet esitama pakkumust Mulgi vallas tolmutõrjetööde teostamiseks.

- Hanke eesmärk

Väikehanke eesmärgiks on Mulgi valla kruusakattega teedel tolmutõrje teostamine (edaspidi Töö).

- Tehniline kirjeldus

  - Töö peab olema teostatud vastavalt Transpordiameti juhendile „Kruusateede tolmutõrje juhend“ kinnitatud 15.12.2022 nr 1.1-7/22/177 kehtestatud nõuete kohaselt.

  - Töö mahuks on planeeritud ca 60 000 ruutmeetrit (maht võib väheses ulatuses muutuda, Töö ühikuhind jääb mahu muutumisel samaks).

  - Töö asukohad on lingil https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/TbqQg8-z

  - Töövõtja peab tagama reageerimisvõimekuse töödega alustamiseks vähemalt nelja tööpäeva jooksul vastava teate saamisest.

  - Töö peab olema teostatud hiljemalt ühe nädala jooksul alates tellimuse saamisest ning tolmutõrje peab toimima 31. augustini.

  - Kui pärast tolmutõrje teostamist kahe nädala pikkuse järjestikuse perioodi jooksul tee tolmab endiselt, peab töövõtja teostama enda kulul tolmutõrje uuesti.

  - Tolmutõrjet peab teostama kogu tee laiuselt, hankes on teede arvestuslik laius 4m.

  - Tasu makstakse GPS andmetega tõendatud akti alusel.

- Nõuded pakkumusele

  - Pakkumus tuleb esitada vormil „Pakkumuse maksumus ja kinnitused“ (lisa 1) toodud sisu kohaselt digitaalselt allkirjastatuna.

  - Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva.

- Nõuded Pakkujale

  - Pakkuja peab olema registreeritud Äriregistris (https://ariregister.rik.ee).

  - Pakkujal ei tohi olla riiklikku maksu või keskkonnatasu maksuvõlg maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlg tema asukohariigi õigusaktide kohaselt. Hankija kontrollib nimetatud nõude täitmist iseseisvalt avalike registrite alusel ja kõrvaldab Pakkuja, kellel nimetatud asjaolu esineb.

  - Pakkuja ei tohi olla pankrotis või likvideerimisel, Pakkuja suhtes ei tohi olla algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust, tema äritegevus ei tohi olla peatatud ja ta ei tohi olla muus sellesarnases olukorras asukohamaa õigusaktide kohaselt.

  - Pakkujat ei tohi olla karistatud maksualaste süütegude eest.

- Pakkumuse esitamise tähtpäev

  - Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile hanked@mulgivald.ee.

  - Pakkumuse esitamise hilisem tähtaeg on 29. aprill 2026 kell 10:00.

  - Pakkumused avatakse ühe tunni jooksul peale pakkumuste esitamise tähtaega.

- Info ja teabevahetus

Täiendavat informatsiooni ja selgitusi saab kirjalikult esitades küsimusi e-posti aadressile rein@mulgivald.ee. Küsimustele vastamine hiljemalt 2 tööpäeva jooksul.

- Hankemenetluse kord

  - Hankija kontrollib ja hindab pakkumuse vastavust käesoleva hanketeate punktis 3 toodud tingimustele.

  - Hankija kontrollib Pakkuja vastavust käesoleva hanketeate punktis 4 kirjeldatud kriteeriumitele ja teeb otsuse Pakkuja kvalifitseerimise kohta.

  - Pakkumuste hindamiskriteerium: vähim on parim.

  - Hankijal on õigus küsida Pakkujatelt täiendavat selgitust või tõendeid käesolevas hanketeates toodud asjaolude kohta.

  - Hankija edastab pakkumiste avamise info Pakkujatele peale pakkumuste avamist hiljemalt kolme tööpäeva jooksul e-postiga.

  - Hankijal on õigus piisava konkurentsi puudumisel kõik pakkumused tagasi lükata, kui esitatud pakkumuste arv on väiksem kui kaks või kui kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad eelarves planeeritud vahendeid.

  - Eduka pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping.

- Lisad

  - Lisa 1 – Pakkumuse maksumus ja kinnitused

  - Lisa 2 – Nimekiri 2026